巴彦淖尔市医院胃肠外科医工融合工作室建设实施方案

项目名称：胃肠外科医工融合工作室建设
所属项目：国家临床重点专科（肿瘤科）建设项目
牵头科室：胃肠外科
执行周期：2025年12月—2027年7月1日
负责人：王腾祺

一、项目背景与建设意义

为贯彻落实《国家临床重点专科（肿瘤科）建设方案》，根据《巴彦淖尔市医院胃肠外科医工融合创新与成果孵化十年行动规划（2025—2035）》，拟在现有专项资金基础上，建设“胃肠外科医工融合工作室”，为未来建立“医工融合实验室”奠定技术与组织基础。

该工作室的建设遵循“以课题为牵引、以合作为支撑、以DIO模型为路径”的建设原则，聚焦三大研发主线：
1. 腹腔镜智能手术机器人系统；
2. 机器人化胃肠镜系统；
3. 认知型电子病历（C-EMR）平台。

工作室旨在通过联合科研课题和跨校协作，形成“临床主导—工程支撑—产研结合”的多维医工交叉体系，为肿瘤诊疗创新、设备转化、注册研究与成果孵化提供系统支撑。

二、建设目标

1. 定位目标：建立一个以科研课题为牵引、为医工融合实验室建设提供先导支撑的科研平台。

2. 学科目标：推动胃肠外科在“智能微创与医工融合”方向形成稳定科研梯队。

3. 科研目标：形成“三主线+三课题群”结构，2025–2027年联合高校申报科研项目≥6项。

4. 成果目标：产出发明专利≥3项、发表SCI/核心论文≥3篇、形成原理验证系统≥2套。

5. 转化目标：形成工程原型及注册预研材料，支撑自治区级或国家级项目申请。

三、建设思路与方法

（一）建设原则：遵循DIO模型（Discipline Input–Output–Regeneration），实现学科投入–产出–再生循环。

（二）建设路径：以课题为牵引、合作为驱动、实验室为愿景，形成滚动建设机制。

四、建设内容与阶段目标

| 阶段 | 时间 | 建设重点 | 主要内容 | 预期成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ期 启动阶段 | 2025.12–2026.6 | 基础建设与平台搭建 | 实验环境建设、机械臂平台购置、仿真与视觉系统搭建 | 建成工作室原型平台；发表论文1篇 |
| Ⅱ期 联合研究阶段 | 2026.7–2027.3 | 课题协作与成果生成 | 西交大、哈工大、清华大学联合课题研究；C-EMR系统原型验证 | 申请自治区/市级项目≥3项；专利2项 |
| Ⅲ期 再生阶段 | 2027.4–2027.7 | 实验室升级准备 | 总结DIO模式经验，筹备实验室资质评估 | 形成医工融合实验室建设方案与注册备案文件 |

五、组织架构与管理机制

项目负责人：王腾祺；

副负责人：庞健、强华、段旭。
合作顾问组：西安交通大学、哈尔滨工业大学、清华大学专家组。
管理协调组：医务科、科研科、医学工程科、财务科。

六、资金来源与预算计划

资金来源包括肿瘤科专项资金（最高可用额度100万元）与胃肠外科学科建设经费（每年10万元），实行年度绩效评估与分期投入机制。

| 类别 | 内容 | 金额 （万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地与基础设施 | 装修、电气改造、通风空调 | 25 | 肿瘤科专项资金 |
| 核心设备 | 机械臂平台、视觉系统、AI工作站 | 60 | 肿瘤科专项资金 |
| 软件系统 | 仿真建模系统、C-EMR测试平台 | 15 | 肿瘤科专项资金 |
| 联合课题与顾问费 | 合作单位顾问、课题配套 | 20 | 肿瘤科专项资金 |
| 数据安全与维护 | 内网数据系统与服务器 | 10 | 胃肠外科学科建设经费 |
| 人才培养与差旅 | 培训、外派学习 | 7 | 胃肠外科学科建设经费 |

合计：137万元

七、绩效目标与考核指标

科研成果：SCI/核心论文≥3篇，专利≥3项。项目申报：立项≥6项（含自治区级≥2项）。

八、风险防控与运行机制

实行年度审核与分期拨款；季度进度评估；高校技术审查；成果知识产权备案。

九、附则

本方案经巴彦淖尔市医院专项资金管理委员会审议通过后执行，执行周期为2025年12月至2027年7月1日。建设成果纳入国家临床重点专科（肿瘤科）绩效考核体系。

附件一 ：附表 胃肠外科医工融合工作室建设预算明细表

| 类别 | 项目 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 实验室装修与电气改造 | 1套 | 15 | 15 | 结余资金 |
|  | 通风空调与安全系统 | 1套 | 8 | 8 | 结余资金 |
|  | 实验台与支撑设施 | 若干 | 5 | 5 | 结余资金 |
| 核心硬件 | 手控机械臂实验平台 | 1套 | 25 | 25 | 结余资金 |
|  | 电机伺服系统 | 1套 | 12 | 12 | 结余资金 |
|  | 力/扭矩传感器套组 | 1套 | 8 | 8 | 结余资金 |
|  | 工业相机与光源系统 | 2套 | 6 | 12 | 结余资金 |
|  | GPU高性能工作站 | 2台 | 12 | 24 | 结余资金 |
|  | 仿真与力反馈平台 | 1套 | 18 | 18 | 结余资金 |
| 软件与平台 | SolidWorks/Matlab授权 | 套 | 10 | 10 | 结余资金 |
|  | C-EMR试验数据库 | 套 | 8 | 8 | 结余资金 |
|  | 数据备份服务器 | 套 | 6 | 6 | 科研基金 |
| 人才与运行 | 外聘顾问费 | 若干 | 8 | 8 | 科研基金 |
|  | 科研助理与助研费 | 若干 | 6 | 6 | 科研基金 |
|  | 消耗与维护费 | 若干 | 5 | 5 | 科研基金 |
| 合计 |  |  |  | 181万元 |  |

附件二 ：巴彦淖尔市医院胃肠外科医工融合创新与成果孵化十年行动规划（2025—2035）